MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől

Vác Város Önkormányzata,   2600 Vác, Március 15. tér 11.

képviseli: Dr. Bóth János polgármester, mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő

másfelől a

SYSTEM4 Építész és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.

székhelye:   1011 Budapest, Fő u. 6. II./6.

képviseli:	     Kármán János ügyvezető igazgató

mint tervező,  továbbiakban Tervező

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- A szerződés tárgya

Tervező az általa elkészített és elfogadott Kiviteli tervek alapján elvállalja a

„KMOP-4.3.1/A-2009-0001 Közép-magyarországi régió fekvőbeteg-szakellátási Intézményrendszerének fejlesztése”, című konstrukció, „Kiemelt betegellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerűsítése” komponense, a „Váci Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. bővítéses korszerűsítése” projekt keretében történő kivitelezésének megvalósításához szükséges tervezői művezetési feladatok ellátását.

- A szerződés időtartama

A tervezői művezetés a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel a kivitelezés megkezdésétől - várhatóan 2010. január 01-től -  a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének lezárásáig tart.

- A művezetési tevékenység helye

  - Tervező tevékenységét elsősorban az építés kivitelezés helyszínén látja el, azonban esetlegesen Megrendelő utasítására tevékenységét köteles a Megrendelő által megjelölt más helyszínen is elvégezni.

  - Ha a tervezői művezetést nem a kivitelezés helyszínén kell teljesíteni, a teljesítés helyét és idejét Megrendelőnek a tervezői művezetésről szóló értesítésében kell Tervezővel közölnie.

- A szerződéses feladat tartalma

  - Tervező a létesítmény tervezői művezetése során arra vállal kötelezettséget, hogy annak terv szerinti kivitelezését – elsősorban a kivitelezés helyén – az összes szakágat (építész, épületgépész, épületvillamossági, orvos-technológiai) érintően figyelemmel kíséri, magyarázattal, tanácsadással segíti.

  - Tervező szakszerű és konkrét válaszokat ad azokra a kérdésekre, amelyeket a kiviteli tervekkel kapcsolatban Megrendelő vagy a képviseletében eljáró Lebonyolító a Tervezőhöz intéz. A válasz szöveges magyarázat, magyarázó ábra vagy kiegészítő tervrajz lehet. Tervező a választ vagy magyarázó ábrát az építési naplóban, kooperációs jegyzőkönyvben rögzíti vagy egyéb dokumentum átadásával írásban adja meg.

  - A kivitelezés folyamán adódó műszaki problémák megoldásához szükséges tervezői művezetésről Megrendelő vagy a képviseletében eljáró Lebonyolító írásban ( telefaxon, e-mail-ben, levélben ) értesíti Tervezőt és az  értesítéstől számított 3 munkanapon belül az egyeztetett időpontban Tervező köteles a kivitelezés helyszínén megjelenni.

  - Minden tervezői művezetési alkalmat az építési naplóba tett tervezői bejegyzés aláírásával dokumentálni kell. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a tervezői művezetési időtartam / a helyszínen töltött jelenlét /  hosszát, és a szakág(ak) megjelölését a művezetési díj elszámolhatósága érdekében.

  - Tervező a művezetés kitűzött időpontjában köteles a helyszínen megjelenni és feladatát ellátni. A kitűzött időpontban történő megjelenés elmulasztása esetén Tervező köteles a művezetői félnapos díj nettó összegével azonos kárátalányt fizetni Megrendelő részére, vagy soron következő számláját a kárátalány összegével csökkenteni.

- A tervezői művezetés díja, elszámolása

  - A szerződés megkötésétől számítva alkalmanként és szakáganként 50.000,- Ft + ÁFA / fél mérnöknap (4 órát nem meghaladó művezetés esetén), illetve  80.000,-Ft + ÁFA /mérnöknap (4 órát meghaladó művezetés esetén) számolható el.

  - A művezetési díj számlázása – a valós teljesítésnek megfelelő összeggel – kéthavonta történik. A művezetési tevékenység ellátását az építési naplóbejegyzés bizonyítja.

  - A fent meghatározottak szerinti művezetés elszámolásához Lebonyolító és Megrendelő együttes teljesítésigazolása szükséges, mely alapján a számla benyújtható.

  - Megrendelő a művezetési díjat – teljesítésigazolása kiállítását követően - a Tervező által megküldött számla alapján, a számla  kézhezvételétől számított 61 napon belül, átutalással egyenlíti ki, arra tekintettel, hogy a tárgyalás során a Felek ebben fizetési időtartamban állapodtak meg, a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

Tervező tudomásul veszi, hogy a számlák kifizetése az Art. 36/A § hatálya alá esik.

5.5	Késedelmes fizetés esetén Tervezőt késedelmi kamat illeti meg, amely a késedelmesen teljesített díjra és a késedelem időtartamára számított összeg a Ptk. 301/A. § -a szerint.

Egyéb feltételek

  - Tervező a művezetés során köteles a balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírásokat betartani.

  - A szerződés teljesítésével kapcsolatos konzultációra jogosult képviselők:

Megrendelő képviselője:	dr. Bóth János polgármester

Tervező képviselői:		Kármán János ügyvezető igazgató,

illetőleg a kiviteli tervekben nevesített

szakági tervezők,

Projekt menedzsment részéről: 	a projektvezető

Lebonyolító részéről	KORTEX Mérnöki Iroda Kft.

1024 Budapest, Lövőház u. 24.

Képviseli: Nagy Gábor ügyvezető igazgató

  - Jelen szerződést a felek csak írásban, közös akarattal módosíthatják a Kbt.-ben meghatározott szabályoknak megfelelően.

  - E szerződésben nem érintett kérdésekben a Kbt. és Ptk. rendelkezései irányadóak.

Vác, 2009. augusztus 14.

………………………………				………………………………

Tervező							Megrendelő