Tervezési szerződés

amely létrejött egyfelől

Vác Város Önkormányzata,   2600 Vác, Március 15. tér 11.

képviseli:  dr. Bóth János  polgármester, mint megrendelő,  továbbiakban Megrendelő

másfelől a

SYSTEM4 Építész és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.

székhelye:     1011 Budapest, Fő u. 6. II./6.

képviseli:	   Kármán János ügyvezető igazgató

mint tervező,  továbbiakban Tervező

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

- A szerződés tárgya:

Jelen tervezői szerződés Vác Város Önkormányzata által a KMOP-4.3.1/A-2009-0001  „Közép-magyarországi régió fekvőbeteg-szakellátási Intézményrendszerének fejlesztése” című konstrukció  a „Kiemelt betegellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerűsítése” című komponens, a „Váci Jávorszky Ödön Kórház bővítéses korszerűsítése”  címen benyújtott pályázat kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozik.

Műszaki tartalom:

a SYSTEM4 Stúdió Kft által készített építési engedélyezési tervdokumentáció, és Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda által kiadott építési engedély II. számú módosítására vonatkozó határozatának megfelelő kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 290/2007 (X.31) Korm. rendeletben foglalt előírások maradéktalan betartásával, az alábbi tartalomra vonatkozóan:

- az A épület északi szárnyának teljes építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági felújítása,

- a C épületben levő Patológiai osztály részleges felújítása,

- a C épületben levő SBO átalakítása, radiológiai berendezések telepítése,

- az E jelű épület I. emelet felújítása,

- az F jelű épület felújítása, bővítése, felvonó berendezés telepítése

- a G jelű épület felújítása, magastető építése, felvonó berendezés telepítése

- a H épület felújítása, magastető építése, felvonó berendezés telepítése

- F-G-H épületek közötti „nyaktag” épületrész felújítása,

- A-E-F épületek közötti folyosó felújítása, magastető építése

- a kórház villamos energia hálózatának korszerűsítése,

- hőellátó hálózat felújítása, fejlesztése,

- külső víz-, csatorna hálózat felújítása,

- épületfelügyeleti rendszer fejlesztése,

- orvostechnológiai tervfejezet elkészítése,

- belsőépítészeti tervfejezet elkészítése,

- A teljesítés:

A Tervező szerződésszerű teljesítése az 1. számú mellékletben részletezett tervdokumentációk, tervszolgáltatások, adatszolgáltatások elkészítése, szükséges műszaki dokumentációk összeállítása, annak Megrendelő felé, a szerződés 1. számú mellékletében rögzített szállítási példányszámok átadása után válik teljessé.

A tervdokumentációk leszállítását átvételi elismervénnyel, szerződés szerinti elkészültét - a tervek Tervellenőr általi ellenőrzését követően, illetve a végzett feladatok kiértékelése után -, teljesítés igazolás formájában a Megrendelő írásban igazolja a Tervező felé. A Megrendelő köteles a Tervező által szállított tervdokumentációkat a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül ellenőriztetni és véleményezni, azok jól teljesítéséről, illetve hibás, vagy hiányos állapotáról a Tervezőt írásban értesíteni. Hibás, vagy hiányos tervszolgáltatás esetén valamint a Tervellenőri vélemény alapján a Felek közös megegyezése alapján 10 napos javítási határidőt tűznek ki, amely határidőn belül a Tervező hiánypótlását kötbérmentesen, és térítésmentesen köteles elvégezni. Ha a Megrendelő 15 munkanap után, vagy egyáltalán nem véleményezi a Tervező által leszállított tervdokumentációkat, akkor azokat a Tervező – tervezői szavatossága és felelősség vállalása mellett -, elfogadottnak tekintheti, esedékes tervezési számlájának benyújtására jogosult, Megrendelő annak befogadására és annak kiegyenlítésére köteles. A számla benyújtása és kifizetése nem mentesíti a tervezőt az esetleges és Megrendelő által később észlelt hibák és hiányosságok kijavításának kötelezettsége alól, amelynek megvalósítására Tervező a hiba vagy hiány bejelentését követő 15 napon belül köteles.

Tervezőnek a jelen szerződés szerinti feladatkörébe tartozik a tervek hatóságokkal való egyeztetése, engedélyeztetése, a már meglévő tervek – az arra vonatkozó igény felmerülése esetén történő – módosíttatása, és az ezzel kapcsolatos valamennyi feladat elvégzése.

- Teljesítési határidő:  	2009. október 15.   							Tervező előteljesítésre jogosult.

- Tervezési díj és fizetés ütemezése:

A Tervező, az 1. számú Mellékletben részletezett tervezési munkájáért,   43.820.000- Ft + 25% ÁFA azaz bruttó 54.775.000,-Ft tervezési díjra jogosult.  A tervezési díj ellenértékét – a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való igazolt teljesítést követően - a Megrendelő átutalással egyenlíti ki, a Tervező számlájának kézhezvételétől számított 61 naptári napon belül, a számlán szereplő bankszámlaszámra, arra tekintettel, hogy a tárgyalás során a Felek ebben fizetési időtartamban állapodtak meg, a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

Tervező tudomásul veszi, hogy a számlák kifizetése, és az elszámolás az Art. 36/A § hatálya alá esik, annak alkalmazása kötelező.

- A tervezés menete, adatszolgáltatások:

- 	Megrendelő a szerződés aláírását követően átad a támogatás elnyerésére benyújtott pályázat anyagából 1 példányt, elektronikus formában.

- 	A Megrendelő kötelezettsége és felelőssége minden általa ismert, tervezést befolyásoló információ, harmadik féllel kötött megállapodás Tervezővel való írásos közlése, Tervező ezen ismeretek birtokában kezdi munkáját.

- 	Amennyiben a tervező részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a terv elkészítéséhez szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Tervező ezirányú felhívásától számított 5 napon belül köteles az adatokat szolgáltatni, amennyiben ezen adatok, vagy információk a rendelkezésére állnak. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak, és a Megrendelő adatszolgáltatási idejével a teljesítési határidő meghosszabbodik.

- A Felek a tervszolgáltatások, teljesítések véleményezése során a szerződés 2. pontjában foglaltak szerint járnak el.

- Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt tevékenységével kapcsolatban a Megrendelő támogatási szerződésében foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében Megrendelővel közreműködik, őt segíti, a támogatási szerződésben előírt, feladata ellátásával összefüggésbe hozható kötelezettségeket ellátja.

- Tervező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul  - szóban, majd azt követően haladéktalanul írásban – értesíteni, amely saját teljesítését a tervdokumentáció, valamint jelen tervezési szerződés szerint a Megrendelő számára készítendő bármilyen más dokumentum elkészítését, minőségét, vagy a teljesítési határidő betartását megakadályozza, gátolja vagy veszélyezteti. Az értesítésnek pontosan tartalmaznia kell az akadályozó körülményeket, az azokat előidéző okokat, valamint – amennyiben lehetséges – javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre.

- Tervező – a fenti előírások alkalmazásával – azokról az általa ismert körülményekről is tájékoztatni tartozik a Megrendelőt, amelyek ugyan nem érintik közvetlenül jelen tervezési szerződés teljesítését, de közvetlenül befolyásolhatják annak a megvalósítását, amelynek a tervezési munka is a részét képezi.

- A megbízással kapcsolatos egyéb megállapodások, vitás kérdések kezelése:

A tervezési munka megkezdésének időpontja :

Felek kikötik, hogy a tervezési munkát Tervező megkezdheti ha a Megrendelő írásbeli értesítését erre vonatkozóan megkapja.  A támogatási szerződés Támogató és Kedvezményezett felek általi aláírását követő napon a tervezési munka Megrendelő külön írásbeli értesítése nélkül is megkezdhető.

Módosítás:

A tervezési szerződésben rögzített határidők, szerződéses pontok a Feleket kötik, azok teljesülése mindenki felé kötelező érvényű, azok módosítása közös egyetértés mellett kizárólag írásban történhet meg a Kbt. 303.§-ban foglaltak figyelembe vételével.

Késedelmes fizetés:

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Tervezőt, a vonatkozó tervezési számlák fizetési határidejének lejáratától számítva, a teljes késedelem idejére a Ptk. 301/A. § bekezdései által megállapított késedelmi kamat illeti meg. A késedelmi kamat összegét a számla értékéhez, vagy külön számla formájában a Megrendelő köteles befogadni és kiegyenlíteni.

Felmondás:

Bármelyik fél a szerződést, a másik felé intézett írásos formában felmondhatja, amennyiben a másik fél a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségének a másik fél írásbeli felszólítása, vagy a következményekre való utalás ellenére nem tesz eleget. Megrendelő súlyos kötelezettségmulasztása mellett történő felmondás esetén Tervező jogosult a felmondás napjáig elkészült vagy végzett munkájának tervezési díjára. Nem tekinthető súlyos kötelezettségmulasztásnak, ha az adatszolgáltatás elmulasztására bizonyíthatóan nem neki felróható okból került sor.

Szüneteltetés:

A Megrendelő jogosult a Tervező munkáját írásos értesítés megküldésével szüneteltetni. Amennyiben a szüneteltetés a 30 napot meghaladja, úgy a Tervező jogosult addig elvégzett szolgáltatásainak díjára, költségeire, kivéve, ha a támogatási igény elutasításra kerül. A 60 napot meghaladó szüneteltetés esetén a Tervező jogosult a megbízási szerződés rendkívüli felmondására.

Teljesítési garancia:

Tervező vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával egyidőben 1.500.000,- Ft összegű teljesítési garanciát nyújt Megbízó számára, az alábbi módon

- átutalással Megbízó OTP Banknál vezetett 11742094-15395429 számú költségvetési elszámolási számlájára, amelynek teljesítési határidőt követő 30 napig ott kell lennie,

Megrendelő a szerződés teljesítését követően, a teljesítésigazolás kiadását, vagy a biztosíték lejáratát (amelyik hamarabb bekövetkezik) követő 15 napon belül a teljesítési biztosíték nem érvényesített összegével Vállalkozó felé elszámol, a nyilatkozatot vagy kötelezvényt visszaadja.

Kötbér:

A Tervező hibájából adódó késedelmes szállítás vagy hibás teljesítés esetén a kötbér 100.000,- Ft/nap. A késedelmi kötbér felső határa a díj bruttó értékének legfeljebb 20%-a.

Hibás teljesítése esetén a Tervező köteles tervhibáinak javítását, haladéktalanul elvégezni, azokat a Megbízónak átadni, a közös megegyezéssel egyeztetett határidőig.

A Tervező fenti, egyeztetett időpontig történő nem teljesítése, vagy alkalmatlan, illetve hibás teljesítése esetén a Megrendelőt a megbízási díj értékének  40 %-ig terjedő napi  100.000,- Ft hibás teljesítési kötbér, valamint a károkozás mértékének megfelelő kártérítés illeti meg. Tervező köteles továbbá az alkalmatlanság vagy a hiba teljeskörű kijavítására is.

A szerződés - Tervezőnek fel nem róható okból történő -, megszűnése esetén a Tervező jogosult az addig végzett szolgáltatásainak, költségeinek díjára.

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér mind a tervezési díj összegéből, mind pedig a teljesítési garancia értékéből érvényesíthető.

7.	Szavatosság, kártérítés, biztosítás:

Tervező kifejezetten és visszavonhatatlanul vállalja és szavatolja, hogy a kiviteli tereket az általa elkészített engedélyes tervek,   Megrendelő adatszolgáltatása, valamint a szabványok és műszaki előírások, valamint a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai, a jó mérnöki gyakorlat szabta követelmények betartásával, Megrendelő által megjelölt felhasználási cél és érdekek szem előtt tartásával, megfelelő minőségben készíti el; a szolgáltatásra kerülő  tervek rendelkeznek a jogszabályokban és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban meghatározott kellékekkel, a tervek műszaki színvonala, minősége és kidolgozottsága lehetővé teszi, hogy  Megrendelő azt kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban felhasználja, az alapján bármely vállalkozó a feladat műszaki követelményrendszerét teljeskörűen megismerhesse, és a teljeskörű kivitelezésre vonatkozó ajánlatot nyújthasson be.

Tervező szavatol továbbá azért, hogy a szolgáltatásra kerülő tervek harmadik személyek tulajdonjogát, szerzői jogi, találmányi vagy más iparvédelmi jogát, üzleti titkát nem sérti, és Tervező Megrendelő részére a tervdokumentációt illetően a közbeszerzési eljárás keretében nyilvánosságra hozatali jogosultságot is tartalmazó felhasználási jogot enged.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Tervező szellemi alkotásának minősülnek, azokat (mind egészében, mind részleteiben) saját célra időbeli korlátozás nélkül használhatja fel, e körben pedig - a közbeszerzési eljárás keretében - tartalmát harmadik személlyekkel megismertetheti.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a jelen szerződés alapján Tervező által szolgáltatott tervek tekintetében a tervek későbbiekben való átdolgozására, átdolgoztatására, módosítására, módosíttatására ismételt felhasználására és továbbterveztetésére is jogosultságot biztosító szerzői jogot szerez azzal, hogy Tervező a tervezői művezetésre vonatkozó szerzői jogát a tervek jelen projekt keretében való felhasználása, kivitelezése során kifejezetten fenntartja.

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az 1. pont szerinti tervezési feladat engedélyes tervdokumentációját Tervező készítette, és arra vonatkozóan kizárólagos szerzői jogokkal rendelkezik.

Tervező ugyanakkor kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy amennyiben 3. személy a tervezési feladatok körébe tartozó bármilyen igényt érvényesít vagy kíván érvényesíttetni Megrendelővel szemben, vagy Megrendelőt ilyen igény érvényesítésével fenyegeti, 3. személlyel szemben fellép,  ill. helytáll az ilyen igénnyel vagy fenyegetéssel szemben, továbbá teljes mértékben kártalanítja a Megrendelőt az ilyen igény érvényesítésével előidézett mindennemű anyagi és erkölcsi kárt illetően.

A tervdokumentációk tartalmának és formájának a jelen szerződésben előírtakon kívül meg kell felelnie a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet és annak mellékleteiben foglaltaknak, a 290/2007 (X.31) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályok és a magyar nemzeti szabványok követelményeinek is. A Felek hiba, vagy hiány észlelése esetén kötelesek egymást azonnal értesíteni. A Tervező a hibát a szavatossági időn belül haladéktalanul és díjtalanul kijavítani, illetve a hiányt pótolni köteles. Ha a kivitelezés megkezdésére a terv szolgáltatásától számított 3 éven belül sor kerül, a terv hibája miatt érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a terv alapján kivitelezés teljesítésének időpontja a Ptk. 410. §-a szerint. Amennyiben a terv kivitelezésének megkezdése 3 éven túl történik, a Megrendelő a Tervezőtől köteles korszerűségi felülvizsgálatra vonatkozó nyilatkozatot kérni. Ennek elmulasztása esetén a Tervező szavatossági felelőssége nem érvényesíthető.

A Tervező hibájából keletkező károkért a Tervező felelős, közvetlen kártérítési felelőssége a Ptk alapján akkor is fennáll, ha a kárt altervezője okozta.

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelő által elvégzett, vagy elvégeztetett tervellenőrzés nem mentesíti Tervezőt a felelősség alól, ha utóbb a tervezés hibájára derül fény. Ez esetben Tervező Megrendelő felé kártérítési felelősséggel tartozik.

Biztosítás

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy Tervezőnek a terv hibájából fellépő károk rendezésére minimum 8 millió Ft kárkifizetési értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

8.	Szerzői jogok:

- A szerzői jogok esetében az 1999. LXXVI. tv. a szerzői jogról szóló törvényben foglaltak, a Magyar Építész Kamara állásfoglalásai, valamint az alábbiakban előírtak a mérvadóak:

- Megrendelő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Tervező biztosítja, Megrendelő jogát jelen szerződés alapján létrejött alkotás (terv) átdolgozására is.

- A Tervező elismeri, és hozzájárul,  hogy ha a Megrendelő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg a tervek alapján készülő projektet, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre vagy az NFÜ által megjelölt személyre.

- Tervező tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés alapján folyósított támogatás terhére létrejött szellemi alkotás felhasználására a Megrendelő jogot szerez:

-  köteles ezen használati jogot felhívásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a STRAPI részére ingyenesen biztosítani,

- tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási/képzési/foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani.

9.	Jelen szerződés nem tartalmazza, külön megállapodás mellett biztosítható:

- Az épületszerkezetek esetleges, előre nem ismert mennyiségű vizsgálatához tartozó feltárási, bontási és helyreállítási munkák költségeit.

- Megvalósulási tervek készítését.

10.	Megjegyzések:

- A jelen szerződés eredményeként létrejövő tervdokumentáció alapján közbeszerzési eljárás keretében választja ki Megrendelő a projekt kivitelező(i)t. Az átadott tervdokumentációnak meg kell felelnie a 162/2004. (V. 21.) „Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól”, továbbá a 290/2007. (X.31.) „Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról”  rendelkezéseiben előírtaknak valamint összhangban kell lennie a 2003. évi CXXIX. tv (Közbeszerzésekről szóló törvény ) 58.§ -ában foglaltakkal.

- A Tervező saját belátása szerint a jelen szerződés teljesítése során szakági tervezőket, altervezőket foglalkoztathat, akik tevékenységéért sajátjaként felel.

- A Tervező a tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges eszközök (szakirodalom, szabvány, szoftver, stb.), dokumentumok (tervrajz, térkép, szakhatósági-, és közműnyilatkozat, stb.) és utazások költségét viseli. A közműfejlesztési hozzájárulás költségeinek viselése a Megrendelő feladata, a Tervező azzal nem terhelhető.

- A Tervező - külön díj felszámítása nélkül -  legalább négy szakági tervezővel ( építész, épületgépész, épületvillamossági, orvostechnológiai ) egy alkalommal részt vesz a Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során tartott helyszíni bejáráson és konzultáción.  Az ajánlattevők által a tervekre vonatkozóan feltett pontosító kérdésekre vagy a helyszínen vagy 2 napon belül írásban választ ad Megrendelő vagy képviselője részére.

- Amennyiben a Megbízó az 1. számú mellékletben foglaltak szerinti példányszámokon felül továbbiakat igényel, úgy azokat külön térítés ellenében a Tervező 5 napon belül leszállítja.

Ennek díja:   80.000,- Ft + ÁFA / db

- Jelen szerződéshez csatolt 1. számú mellékletben foglaltak a szerződés mindenkori, elválaszthatatlan részét képezik.

- A jelen szerződést aláíró személyek büntetőjogi felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy a szerződő felek cégszerű képviseletére jogosultak.

11.	A Felek jelen szerződés teljesítése során nyilatkozattételre jogosult képviselői:

Megrendelő részéről   				Dr. Bóth János polgármester

Projekt menedzsment részéről: 		a projekt vezető

Megrendelő képviseletében, megbízott Lebonyolító részéről

Nagy Gábor ügyvezető igazgató

KORTEX Kft. 1024 Budapest, Lövőház u. 24.

Tervező részéről	Kármán János ügyvezető igazgató

SYSTEM4 Építész és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.

1011 Budapest,  Fő u. 6.  II/6.

12.	Jogvita:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáikat egyeztetés keretében, békés úton kívánják rendezni.  Amennyiben a vita rendezésére szolgáló egyeztetések meghiúsulnak, úgy e szerződéssel kapcsolatos jogvita esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetőleg a Főváros Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szerződő felek ezt a szerződést, amely 6 (hat) számozott oldalból áll, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 8 (nyolc) szó szerint megegyező példányban írták alá, amelyből aláírást követően 6 példányt a Megrendelő,  2 példányt a Tervező magukhoz vettek.

Vác, 2009. augusztus 14.

| ………………………………………. Megrendelő | ……………………………………… Tervező |
| --- | --- |

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS   1. SZ. MELLÉKLETE

| ## Tervezési példányszám | ## 10 példányban nyomtatott 1 példány elektronikus |  |
| --- | --- | --- |

| ## Leírás | ## Részletezés | Határidő |
| --- | --- | --- |
| KIVITELI TERV |  | 2009. október 15. |
| Építészet | Hivatalos helyszínrajz másolat M=1:500 léptékben |  |
|  | Szintenkénti alaprajzok M=1:50 léptékben |  |
|  | Tervezett metszet, rétegrendekkel M=1:50 léptékben |  |
|  | Tervezéssel érintett, tervezett homlokzat M=1:50 léptékben |  |
|  | Helyiségkönyv. |  |
|  | Álmennyezeti tervek M=1:50 léptékben ( alaprajz + metszetek) nem típus csomópontok részlettervei M=1:20, M=1:10 léptékben |  |
|  | Burkolattervek M=1:50 léptékben |  |
|  | Nyílászáró konszignáció M=1:50 léptékben |  |
|  | Részlettervek a nem típus csomópontok kialakításáról M=1:20 léptékben |  |
|  | Építészeti műszaki leírás |  |
|  | Bontási tervek M=1:50 léptékben |  |
|  | Bontási technológiai-, műszaki-, környezetvédelmi- és munkavédelmi leírások |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetési kiírás. |  |
| Belsőépítészet | Eltérő szintek alaprajza belsőépítészeti berendezéssel M=1:50 léptékben |  |
|  | Medikai, típus és egyedi bútorok konszignációja M=1:20 léptékben valamint műszaki leírása, specifikációja a 162/2004 (V.21.) korm. rendelet szerinti előírásoknak megfelelően |  |
|  | Egyedi díszítő elemek konszignációja M=1:20 léptékben |  |
|  | Egyedi termékek nem típus részlettervei M=1:10 léptékben |  |
|  | Belsőépítészeti műszaki leírás |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetési kiírás. |  |
| Statika, tartószerkezet | Alapozási tervek M=1:50 léptékben, |  |
|  | Zsaluzási tervek M=1:50 léptékben, részlettervek M=1:20 léptékben |  |
|  | Vasalási tervek M=1:50 léptékben, részlettervek M=1:20 léptékben |  |
|  | Betonacél kimutatás |  |
|  | Alapozási műszaki leírás |  |
|  | Részletes statikai műszaki leírás. |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetési kiírás. |  |
| Közmű | Alaprajzok és hossz szelvények 1:100 léptékben a telken belüli, az épületek ellátását biztosító, rekonstrukció alá tartozó közművekre |  |
|  | Csatlakozási részlettervek szükség szerinti ( M=1:50, M=1:20 ) léptékben |  |
|  | Műszaki leírás telken belüli közművek biztosításáról, |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetés kiírás |  |
| Kert, út | Tereprendezési tervrajzok szükséges méretarányban |  |
|  | Műszaki leírás |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetési kiírás |  |
| Akadálymentesítés | Tervrajzok szükséges méretarányban |  |
|  | Műszaki leírás |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetési kiírás. |  |
| Tűzvédelem | Tervezett létesítmény hő és füstérzékelő ellátás kiépítéséhez szükséges számítások, a kiépítés rendszerterve M=1:50 léptékben. |  |
|  | Tűzcsapok helye a tervezési területen belül, azok kialakításának meghatározása, gépészeti és építészeti terveken |  |
|  | Tűzvédelmi műszaki leírás. |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetési kiírás. |  |
| Energetika * | Tervrajzok, kapcsolási tervek szükséges méretarányban |  |
|  | Műszaki leírás |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetési kiírás. |  |
| Orvostechnológia | Orvostechnológiai elrendezési alaprajzok 1:50 léptékben |  |
|  | Műszaki tervrajzok M=1:50 léptékben |  |
|  | Részletrajzok a telepítésigényes berendezésekről, az érthetőséghez szükséges léptékben. |  |
|  | Orvostechnológiai leírás |  |
|  | Műszaki leírás amely ismerteti az egységekkel, helyiségekkel szembeni orvostechnológiai és műszaki követelményeket, |  |
|  | Helyiséges műszerlista (gyártó és típusmegjelölés nélkül) |  |
|  | Összesített műszerlista (gyártó és típusmegjelölés nélkül) |  |
|  | Részletes gép-műszer-berendezés specifikáció a 162/2004 (V.21.) korm. rendelet szerinti előírásoknak megfelelően |  |
| Épületvillamosság * | Villamos tervek az eltérő szintekről - üzemi világítás, - biztonsági-, kijáratmutató világítás, - általános és kiemelt gyógyászat ellátása, - medikai hálózat, - EPH hálózat - szünetmentes hálózat - generátoros hálózat M=1:50 léptékben |  |
|  | Villamos műszaki leírás |  |
|  | Villámvédelmi tervek 1:100 léptékben |  |
|  | Villamos fő és alelosztók kapcsolási terve, |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetési kiírás. |  |
| Gyengeáram * | Gyengeáramú rendszerek: |  |
|  | - Tűzjelző hálózat |  |
|  | - Biztonsági és vagyonvédelem, kaputelefon |  |
|  | - Telefon /számítógép struktúrált hálózat |  |
|  | - Központi TV rendszer |  |
|  | Tervek 1:50 léptékben (a tervek tartalmaznak minden készüléket), |  |
|  | Rendszer elvi összefüggési terve. |  |
|  | Műszaki leírás, |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetési kiírás. |  |
| Épületgépészet * | Alaprajzok és függőleges csőterv M=1:50 léptékben, a berendezések, befúvók elszívók, feltüntetésével szakáganként - hideg és melegvíz ellátás, - csatornázás, - fűtés, - szellőzés, - klíma, |  |
|  | Kapcsolási vázlatok, rendszerleírások |  |
|  | Műszaki leírások szakáganként, |  |
|  | Hőközpont átalakítások tervei és részlettervei az érthetőséghez szükséges léptékben. |  |
|  | Telepítés igényes berendezések részlettervei az érthetőséghez szükséges léptékben. |  |
|  | Tételes árazatlan költségvetési kiírások, szakáganként |  |
| Automatika, épületfelügyelet * | Tervrajzok, kapcsolási tervek szükséges méretarányban, rendszerleírások |  |
|  | Műszaki leírás |  |
|  | Tételes árazatlan költségvetési kiírás |  |
| Gyógyászati gázellátás | Szintenkénti alaprajzi csőnyomvonal tervek a tervezett területről a vételi helyek jelölésével és függőleges csőterv 1:50-as léptékben |  |
|  | Helyszínrajz a központ(ok) jelölésével (összefüggési csőterv) 1:500-as léptékben |  |
|  | Készülék jegyzék, |  |
|  | Vételi helyek jegyzéke, |  |
|  | Műszaki leírás ( a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi fejezetekkel ) |  |
|  | Tételes, árazatlan költségvetési kiírás. |  |
| Felvonó | Engedélynek megfelelő felvonó típusjelzés nélküli műszaki specifikációja, részlettervei |  |
| Informatika | Gyengeáramú fejezetben szereplő aktív elemekkel ellátott, a meglevő strukturált hálózathoz illeszkedő informatikai rendszer blokkvázlata, hardver elemei, rendszer leírása |  |
| Környezetrendezés | A kivitelezés során felhasznált anyagok, alkalmazott technológiák és eljárások környezetvédelmi szempontú leírása |  |
|  | * Az épületgépészeti és épületvillamossági tervezés során figyelembe kell venni és meg kell teremteni az épületintelligencia későbbi megvalósíthatóságának lehetőségét. |  |

Jelen szerződésmelléklet a Felek között, kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére köttetett szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amely 4 (négy) számozott oldalból áll, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 8 (nyolc) szó szerint megegyező példányban írták alá, amelyből aláírást követően 6 példányt a Megbízó, 2 példányt a Tervező magukhoz vettek.

Vác, 2009. augusztus 14.

| ………………………………………. Megbízó | ……………………………………… Tervező |
| --- | --- |